ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

на выполнение работ по ремонту хирургического отделения

МЛПУ «ЛЦГБ»

«______»________________20___г.                                                  №_________

Администрация города Лобня Московской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города Сокола С.С., действующего на основании Устава города, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь статьями 32-40 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по результатам проведенного 23 ноября 2010 года аукциона, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в период с 01.01.2011 года по 01.07.2011 года выполнить работы по ремонту хирургического отделения МЛПУ «ЛЦГБ» (далее по тесту - работы).

- Стоимость выполняемых работ определяется локальной сметой и указывается в протоколе соглашения о контрактной стоимости, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложения № 1-2).

1.3.	Настоящий Контракт составлен на основании Протокола аукциона от 23 ноября  2010 года.

1.4.	Общая твердая цена Контракта составляет ХХХХ рублей, в том числе НДС – 18%.

1.5.	Настоящий Контракт на выполнение вышеуказанных работ обеспечивается
финансовыми средствами местного бюджета.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Заказчик:

а)	обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в момент подписания настоящего контракта техническое задание, в котором указаны  перечень работ и требуемые объемы;

б) обязуется произвести оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 3.1 настоящего контракта;

в)	вправе осуществлять контроль и надзор за исполнением настоящего Контракта;

г) после окончания выполнения работ Подрядчиком, организовывает и осуществляет приемку с оформлением акта о приеме выполненных работ.

2.2.	Подрядчик:

а)	обязуется выполнить работы в порядке и сроки, определяемые настоящим Контрактом;

б)	обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием  (Приложение№3), надлежащего качества, с соблюдением требований технической документации, строительных норм и правил (в соответствии с действующими СНиП, САН и ПИН и ТЭУ);

в) гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

г) обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в выполненных работах в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с действующим законодательством;

д) вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, информируя об этом письменно заказчика. За работу, выполненную другими контрагентами, Подрядчик отвечает как за 
свою собственную работу;

е) обязуется возвратить на счет Заказчика аванс в полном объеме в случае невыполнения обязательств по контракту;

ж) в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих их дальнейшее продолжение невозможным, Подрядчик обязуется немедленно поставить

об этом в известность Заказчика;

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик (получатель работ) производит расчет с Подрядчиком  по мере выделения бюджетных средств и  факту выполнения работ или ее отдельного этапа после подписания  сторонами акта приемки-сдачи работ (формы КС-2, КС-3) в течение 10 банковских дней.

3.2. Заказчик вправе в случае необходимости производить авансовые платежи в соответствии с действующим законодательством (но не более 30 % от общей твердой цены контракта).

3.3. Оплата выполненных работ будет производиться путем перечисления денежных средств получателем работ – МЛПУ «ЛЦГБ».

3.4. Фактом оплаты Стороны признают момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (получателя работ)  во исполнение обязательств по настоящему Контракту.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее, несвоевременное исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

4.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту и если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту продляется соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

4.7. Подрядчик гарантирует, что все лицензии (правоустанавливающие документы) на осуществление деятельности на момент заключения настоящего контракта не приостановлены, не отозваны и не прекратили срока своего действия.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Срок действия контракта с 01.01.2011 года до полного исполнения обязательств по контракту.

5.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему контракту разрешаются путем урегулирования разногласий сторонами.

6.2. В случае если споры не будут урегулированы сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае изменения правового статуса одной из сторон она в течение трех дней обязана информировать другую сторону об организации - правопреемнике.

7.2. При досрочном расторжении контракта одной из сторон, другая сторона должна быть предупреждена об этом письменно за один месяц.

7.3. Контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для: Заказчика, Подрядчика, лица ответственного за размещение муниципального заказа города Лобня и финансового управления города Лобня.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Заказчик: Администрация города Лобня в лице Главы города С.С.Сокола

- Адрес: 141730, город Лобня Московской области, ул. Ленина,21

Р/С 40204810600000002253

Л/С 03001250094 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 5025004567

КПП 502501001

Подрядчик: ХХХХ в лице   ХХХХХ.

Адрес:

- Р/С  №

- К/С

БИК

ИНН

КПП

- Заказчик:                                                                                          Подрядчик:

_____________/  С.С.Сокол  /                                           _________________ /  ХХХХ./

М.П.                                                                                     М.П.

«______»_____________2010г.                                        «______»_______________2010г.

ПРОЕКТ

Приложение №1

к муниципальному контракту

ПРОТОКОЛ  СОГЛАШЕНИЯ

О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ

РАБОТ ПО РЕМОНТУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

МЛПУ «ЛЦГБ»

| №№ п/п | Наименование этапов работ | Ед.измерения | Общая стоимость (тыс.руб.), в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- |

- Заказчик:                                                                          Подрядчик:

_____________/  С.С.Сокол  /                                           _________________ /  ХХХХ./

М.П.                                                                                     М.П.

«______»_____________2010г.                                        «______»_______________2010г.

ПРОЕКТ

Приложение №3

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту хирургического отделения

МЛПУ «Лобненская ЦГБ»

| №№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | М2 | 471,0 |  |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхности стен | М2 | 563 |  |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхности откосов | м2 | 22 |  |
| 4 | Демонтаж дверных коробок | шт | 19 |  |
| 5 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 182 |  |
| 6 | Разборка плинтусов | м | 209 |  |
| 7 | Разборка полов из керамической плитки | м2 | 125 |  |
| 8 | Разборка бетонной подготовки под полы | мЗ | 5,2 |  |
| 9 | Разборка кирпичных перегородок | м2 | 36 |  |
| 10 | Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 24 |  |
| 11 | Заделка проемов в кирпичных стенах | мЗ | 2,2 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 92 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание потолков | м2 | 307 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание стен | м2 | 503 |  |
| 15 | Штукатурка по металлической сетке стен из пеноблоков и после разборки плитки | м2 | 471 |  |
| 16 | Пробивка маячных реек | м2 | 471 |  |
| 17 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 22 |  |
| 18 | Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором | м2 | 810 |  |
| 19 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 471 |  |
| 20 | Облицовка оконных и дверных откосов плиткой | м2 | 22 |  |
| 21 | Устройство гидроизоляции полов в душевых и туалете | м2 | 27 |  |
| 22 | Стяжка полов | м2 | 307 |  |
| 23 | Укладка линолеума | М2 | 133 |  |
| 24 | Устройство плинтусов деревянных | м | 153 |  |
| 25 | Укладка полов керамической плиткой.. | м2 | 175 |  |
| 26 | Устройство плинтусов из керамической плитки | М | 45 |  |
| 27 | Установка дверных блоков | шт | 13 |  |
| 28 | Установка дверных замков | шт | 13 |  |
| 29 | Установка дверных блоков из ПВХ в душевых, коридоре | шт | 4,0 |  |
| 30 | Третья шпатлевка потолков | м2 | 307 |  |
| 31 | Третья шпатлевка стен | м2 | 503 |  |
| 32 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 307 |  |
| 33 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 503 |  |
| 34 | Масляная окраска труб и радиаторов за 2 раза | м2 | 51 |  |
| 35 | Масляная окраска деревянных плинтусов | М2 | 11 |  |
| 36 | Смена вентиляционных решеток | шт | 15 |  |
| 37 | Приготовить раствор вручную | мЗ | 36,4 |  |
| 38 | Очистка помещения от строительного мусора | тн | 37 |  |
| 39 | Погрузка строительного мусора в а/машину | мЗ | 17 |  |
| 40 | Вывоз строительного мусора | тн | 37 |  |
| 41 | Установка душевых кабин | шт | 1 |  |
| 42 | Смена умывальников | шт | 22 |  |
| 43 | Смена моек в раздаточной | шт | 3 |  |
| 44 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | щт | 25 |  |
| 45 | Смена гибких подводок | шт | 53 |  |
| 46 | Смена шарового крана | шт | 50 |  |
| 47 | Установка смесителей | шт | 25 |  |
| 48 | Смена канализационных труб | м | 5 |  |

| 49 | Смена труб водопровода из стальных труб на металлополимерные Д=15мм | м | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Установка унитаза | шт | 6 |  |
| 51 | Установка поддона | шт | 1 |  |
| 52 | Установка смесителя для душевой | шт | 2 |  |
| 53 | Установка биде | шт | 1 |  |
| 54 | Прокладка провода | м | 300 |  |
| 55 | Установка распаячных коробок | шт | 19 |  |
| 56 | Демонтаж/монтаж светильников с лампами накаливания | шт | 19 |  |
| 57 | Демонтаж/монтаж светильников с люминесцентными лампами | шт | 42 |  |
| 58 | Установка кварцевых ламп | шт | 5 |  |
| 59 | Демонтаж/монтаж ламп накаливания | шт | 19 |  |
| 60 | Демонтаж/монтаж ламп люминесцентных | шт | 84 |  |
| 61 | Демонтаж/монтаж выключателей | шт | 28 |  |
| 62 | Демонтаж/монтаж розеток | шт | 26 |  |
| 63 | Демонтаж пусковой кнопки, щита управления | шт | 2 |  |