ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

на выполнение работ по капитальному ремонту

реанимационного отделения

МЛПУ «ЛЦГБ»

«______»________________20___г.                                                  №_________

Администрация города Лобня Московской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города Сокола С.С., действующего на основании Устава города, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь статьями 32-40 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по результатам проведенного 23 декабря 2010 года аукциона, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в период с 01.01.2011 года по 31.05.2011 года выполнить работы по капитальному ремонту реанимационного отделения МЛПУ «ЛЦГБ» (далее по тесту - работы).

- Стоимость выполняемых работ определяется локальной сметой и указывается в протоколе соглашения о контрактной стоимости, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложения № 1-2).

1.3.	Настоящий Контракт составлен на основании Протокола аукциона от 23 декабря  2010 года.

1.4.	Общая твердая цена Контракта составляет ХХХХ рублей, в том числе НДС – 18%.

1.5.	Настоящий Контракт на выполнение вышеуказанных работ обеспечивается
финансовыми средствами местного бюджета.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Заказчик:

а)	обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в момент подписания настоящего контракта техническое задание, в котором указаны  перечень работ и требуемые объемы;

б) обязуется произвести оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 3.1 настоящего контракта;

в)	вправе осуществлять контроль и надзор за исполнением настоящего Контракта;

г) после окончания выполнения работ Подрядчиком, организовывает и осуществляет приемку с оформлением акта о приеме выполненных работ.

2.2.	Подрядчик:

а)	обязуется выполнить работы в порядке и сроки, определяемые настоящим Контрактом;

б)	обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием  (Приложение№3), надлежащего качества, с соблюдением требований технической документации, строительных норм и правил (в соответствии с действующими СНиП, САН и ПИН и ТЭУ);

в) гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

г) обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в выполненных работах в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с действующим законодательством;

д) вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, информируя об этом письменно заказчика. За работу, выполненную другими контрагентами, Подрядчик отвечает как за 
свою собственную работу;

е) обязуется возвратить на счет Заказчика аванс в полном объеме в случае невыполнения обязательств по контракту;

ж) в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих их дальнейшее продолжение невозможным, Подрядчик обязуется немедленно поставить

об этом в известность Заказчика;

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Заказчик (получатель работ) производит расчет с Подрядчиком  по мере выделения бюджетных средств и  факту выполнения работ или ее отдельного этапа после подписания  сторонами акта приемки-сдачи работ (формы КС-2, КС-3) в течение 10 банковских дней.

3.2. Заказчик вправе в случае необходимости производить авансовые платежи в соответствии с действующим законодательством (но не более 30 % от общей твердой цены контракта).

3.3. Оплата выполненных работ будет производиться путем перечисления денежных средств получателем работ – МЛПУ «ЛЦГБ».

3.4. Фактом оплаты Стороны признают момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (получателя работ)  во исполнение обязательств по настоящему Контракту.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее, несвоевременное исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

4.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту и если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту продляется соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

4.7. Подрядчик гарантирует, что все лицензии (правоустанавливающие документы) на осуществление деятельности на момент заключения настоящего контракта не приостановлены, не отозваны и не прекратили срока своего действия.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Срок действия контракта с 01.01.2011 года до полного исполнения обязательств по контракту.

5.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему контракту разрешаются путем урегулирования разногласий сторонами.

6.2. В случае если споры не будут урегулированы сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае изменения правового статуса одной из сторон она в течение трех дней обязана информировать другую сторону об организации - правопреемнике.

7.2. При досрочном расторжении контракта одной из сторон, другая сторона должна быть предупреждена об этом письменно за один месяц.

7.3. Контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для: Заказчика, Подрядчика, лица ответственного за размещение муниципального заказа города Лобня и финансового управления города Лобня.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Заказчик: Администрация города Лобня в лице Главы города С.С.Сокола

- Адрес: 141730, город Лобня Московской области, ул. Ленина,21

Р/С 40204810600000002253

Л/С 03001250094 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 5025004567

КПП 502501001

Подрядчик: ХХХХ в лице   ХХХХХ.

Адрес:

- Р/С  №

- К/С

БИК

ИНН

КПП

- Заказчик:                                                                                          Подрядчик:

_____________/  С.С.Сокол  /                                           _________________ /  ХХХХ./

М.П.                                                                                     М.П.

«______»_____________2010г.                                        «______»_______________2010г.

ПРОЕКТ

Приложение №1

к муниципальному контракту

ПРОТОКОЛ  СОГЛАШЕНИЯ

О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ

РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

МЛПУ «ЛЦГБ»

| №№ п/п | Наименование этапов работ | Ед.измерения | Общая стоимость (тыс.руб.), в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- |

- Заказчик:                                                                          Подрядчик:

_____________/  С.С.Сокол  /                                           _________________ /  ХХХХ./

М.П.                                                                                     М.П.

«______»_____________2010г.                                        «______»_______________2010г.

ПРОЕКТ

Приложение №3

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  капитальному ремонту реанимационного отделения

МЛПУ «Лобненской ЦГБ».

| №№ пп |  | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дверных блоков |  | Шт | 24,0 |
| 2 |  | Разборка облицовки стен |  | М2 | 233,0 |
| 3 - |  | Разборка полов из керамической плитки |  | М2 | 193,0 |
| 4 |  | Разборка полов из линолеума |  | М2 | 90,0 |
| 5 |  | Разборка деревянных плинтусов |  | М | 104,0 |
| 6 |  | Разборка кирпичных перегородок |  | М2 | 19,0 |
| 7 |  | Пробивка проемов в кирпичных стенах |  | МЗ | 1,6 |
| 8 |  | Отбивка штукатурки откосов |  | М2 | 15,0 |
| 9 |  | Разборка бетонных оснований под полы |  | МЗ | 9,8 |
| 10 |  | Кладка перегородок |  | М2 | 18,0 |
| 11 |  | Заделка проемов кирпичом |  | МЗ | 2,8 |
| 12 |  | Установка деревянных дверных блоков |  | М2 | 4,0 |
| 13 |  | Установка дверных замков |  | Шт | 2,0 |
| 14 |  | Установка дверных блоков из ПВХ |  | М2 | 39,2 |
| 15 |  | Ремонт штукатурки потолков |  | М2 | 85,0 |
| 16 |  | Ремонт штукатурки откосов |  | М2 | 15,0 |
| 17 |  | Оштукатурить стены и перегородки по металлической сетке |  | М2 | 400,0 |
| 18 |  | Оштукатурить новые перегородки |  | М2 | 36,0 |
| 19 |  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков |  | М2 | 283,0 |
| 20 |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен |  | М2 | 280,0 |
| 21 |  | Облицевать стены керамической плиткой |  | М2 | 400,0 |
| 22 |  | Облицевать откосы керамической плиткой |  | М2 | 9,0 |
| 23 |  | Облицевать вентиляционные короба пластиком |  | М2 | 36,0 |
| 24 |  | Произвести стяжку полов |  | М2 | 283,0 |
| 25 |  | Произвести гидроизоляцию полов в санузлах |  | М2 | 30,0 |
| 26 |  | Уложить линолеум |  | М2 | 69,0 |
| 27 |  | Установить плинтуса деревянные |  | М | 79 |
| 28 |  | Выполнить полы из ксрамогранигной плитки |  | М2 | 214,0 |
| 29 |  | Установить плинтуса из керамоплитки |  | М | 60,0 |
| 30 |  | Произвести протравку цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | М2 | 562,0 |
| 31 |  | Выполнить третью шпатлевку потолков |  | М2 | 283,0 |
| 32 |  | Выполнить третью шпатлевку стен |  | М | 280,0 |
| 33 |  | Произвести водоэмульсионную окраску потолков |  | М2 | 283,0 |
| 34 |  | Произвести водоэмульсионную окраску стен |  | М2 | 280,0 |
| 35 |  | Окрасить масляными составами металлические трубы отопления за 2 раза |  | М2 | 43,0 |
| 38 |  | Окрасить масляными составами радиаторов отопления за 2 раза |  | М2 | 86,0 |
| 39 |  | Окрасить масляной краской деревянных плинтусов |  | М2 | 8,0 |
| 40 |  | Установить отбойники вдоль стены в коридоре |  | М | 64 |
| 41 |  | Приготовить раствор вручную |  | МЗ | 28,4 |
| 42 |  | Очистить помещения от строительного мусора |  | Тн | 62,0 |
| 43 |  | Погрузить строительный мусор в а\м вручную |  | МЗ | 43,0 |
| 44 |  | Вывезти мусор со стройплощадки |  | Тн | 62,0 |
| 45 |  | Сменить канализационные трубы д=50мм |  | М | 5,0 |
| 46 |  | Сменить водопроводные металлические трубы на металлополимерные д=20мм |  | м | 18,0 |
| 47 |  | Сменить унитазы |  | Шт | 2,0 |
| 48 |  | Отрегулировать смывной бачок |  | Шт | 2,0 |
| 49 |  | Сменить умывальники |  | Шт | 15,0 |
| 50 |  | Сменить подводки к умывальникам и унитазам |  | Шт | 32,0 |
| 51 |  | Сменить смесители к умывальникам |  | Шт | 15,0 |
| 52 |  | Сменить смесители с душевой сеткой |  | Шт | 2,0 |
| 53 |  | Сменить краны к умывальникам и унитазам |  | Шт | 36,0 |
| 54 |  | Установить душевые кабины |  | Шт | 2,0 |
| 55 |  | Установить пожарный шкаф с пожарным краном диаметром 50мм и |  | Шт | 1,0 |
|  | пожарным рукавом длиной 25м |  |  |  |  |
| 56 | Установить заземление из полосовой стали сечением 160мм2 |  | М |  | 68,0 |
| 57 | Установить металлическую противопожарную дверь в щитовую |  | Шт |  | 1,0 |
| 58 | Установить металлическую дверь на л/площадку |  | Шт |  | 1,0 |
| 59 | Расход электроэнергии для выполнения ремонтных работ |  | КВт/час |  | 11600,0 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 60 | Проложить электропровод |  | М |  | 1500,0 |
| 61 | Заменить люминесцентные светильники |  | Шт |  | 47,0 |
| 62 | Заменить светильники бактерицидные |  | шт |  | 14,0 |
| 63 | Заменить светильники накаливания |  | шт |  | 14,0 |
| 64 | Заменить розетки |  | шт |  | 57,0 |
| 65 | Заменить выключатели |  | Шт |  | 24,0 |
| 66 | Установить вводно-распределительный щит ЩР |  | шт |  | 2,0 |
| 67 | Заменить электрощитки ЩС |  | Шт |  | 6,0 |
| 68 | Установить заземляющие розетки |  | шт |  | 20,0 |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |
| 74 | Демонтировать и проложить кабель-канал |  | м |  | 110,0 |
| 75 | Демонтировать и проложить провода |  | м |  | 140,0 |
| 76 | Демонтировать и установить извещатели ИПД 3.1М |  | шт |  | 60,0 |
|  | Телефонизация |  |  |  |  |
| 77 | Демонтировать и проложить кабель-канал |  | м |  | 120,0 |
| 78 | Демонтировать и проложить провода |  | м |  | 202,0 |
| 79 | Демонтировать и установить телефоны |  | шт |  | 3,0 |
|  | Монтаж оборудования для центральной подачи кислорода в отделение реанимации на 6 коек. |  | Приложение №2 к техническому заданию |  |  |

Организациям, выполняющим вышеперечисленные работы необходимо предоставить: -свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, -подтверждение опыта работы в медицинских учреждениях.

Организации выполняющей электромонтажные работы после окончания работ дополнительно необходимо представить исполнительную документацию- линейные схемы, замеры сопротивления и контура заземления с представлением протоколов измерений.

После окончания работ по пожарной сигнализации необходимо согласовать выполненные работы с пожарной организацией г.Лобня.

Организация, производящая монтаж оборудования для центральной подачи кислорода в отделение реанимации обязана дополнительно предоставить следующие документы:

-сертификат соответствия Госстандарта РФ на оборудование,

-регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,

-санитарно- эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

-документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающее гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)

-гарантию на работу смонтированной системы не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

-обучить медицинский персонал на рабочем месте за счет исполнителя. Срок исполнения данных работ 5 месяцев с момента подписания договора.

Приложение №2

Монтаж оборудования для центральной подачи кислорода

в отделение реанимации на 6 коек.

| №№ пп. по ведомости объема работ | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разд. 1, п.1 | Монтаж трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметром 8 мм | м | 15 |  |
| Разд. 1, п.4 | Трубы медные отожженные (мягкие), размером 8х1 мм | м | 15.6 |  |
| Разд. 1, п.7 | Отвод 90 медный двухраструбный SANHA Д 8мм | шт. | 6 |  |
| Разд. 1, п.10 | Муфта медная SANHA Д 8мм | шт. | 2 |  |
| Разд. 1, п.13 | Муфта переходная двухраструбная медная SANHA 12х8мм | шт. | 1 |  |
| Разд. 1, п.14 | Тройник медный SANHA 8мм | шт. | 5 |  |
| Разд. 1, п.17 | Тройник медный переходной SANHA 12х8х12мм | шт. | 5 |  |
| Разд. 1, п.1 | Монтаж трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметром 12 мм | м | 50 |  |
| Разд. 1, п.3. | Трубы медные отожженные (мягкие) размером 12х1 мм | м | 52 |  |
| Разд. 1, п.6. | Отвод 90 медный двухраструбный SANHA Д 12мм | шт. | 10 |  |
| Разд. 1, п.9. | Муфта медная SANHA Д 12мм | шт. | 16 |  |
| Разд. 1, п.19. | Протравка и промывка труб различными реактивами за 2 раза | м | 67.6 | Трубопроводы медицинского кислорода должны быть промыты, обезжирены в соответствии с ОСТ 26-04-312-83 МИНХИММАШа с составлением соответствующего акта. |
| Разд. 1, п.20. | Моющее средство (раствор) | л | 3.6816 |  |
| Разд. 1, п.21. | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов | 1 участок испытания газопровода | 1 | Трубопроводы медицинского кислорода должны быть испытаны на прочность и герметичность 1,25Рр (Рр=4,5(0,45) кгс/см2(МПа)) с составлением соответствующего акта. |
| Разд. 1, п.22. | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали | 1 врезка | 1 |  |
| Разд. 1, п.23. | Монтаж кабель-канала ПВХ 25х30мм | м | 60 |  |
| Разд. 1, п.24. | Кабель-канал TA-EN 25х30мм 1 канал (ДКС) | м | 61.2 |  |
| Разд. 1, п.25. | Угол плоский NPAN 25х30мм (ДКС) | шт. | 10 |  |
| Разд. 1, п.26. | Угол внутренний NIAV 25х30мм (ДКС) | шт. | 8 |  |
| Разд. 1, п.27. | Угол внешний NEAV 25х30мм (ДКС) | шт. | 8 |  |
| Разд. 1, п.28. | Тройник (отвод) NTAV 25х30мм (ДКС) | шт. | 5 |  |
| Разд. 1, п.36, 37, 38 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 35 мм, толщина стен 1 кирпич | 1 отверстие | 4 |  |
| Разд. 1, п.39. | Установка гильз из стальных труб | 1 шт. | 4 |  |
| Разд. 1, п.40. | Трубы стальные сварные водогазопроводные для гильз диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм для гильз | м | 1 |  |
| Разд. 2, п.41, разд. 3, п.53 | Монтаж системы настенной медицинской для газоснабжения GeminaDUO с принадлежностями "Draeger" (Германия) | компл. | 1 | Технические характеристики прилагаются отдельно |
| Разд. 2, п.42, разд. 3, п.54 | Монтаж блока настенного на 2 газовых клапана и 6 электророзеток 220W L = 1,5м | 1 шт. | 5 |  |
| Разд. 2, п.43, разд. 3, п.55 | Установка газового клапана кислород в настенном блоке (Газовый разъем кислород (клапан мед. газов) «Drаеger» Германия стандарта DIN Клапан должен быть рассчитана на соединение с медной трубкой с наружным диаметром 8 мм. Тип соединения – под пайку.) | 1 шт. | 10 |  |
| Разд. 3, п.56 | Штекер газовый О2 стандарта DIN для подключения приборов и аппаратов к розетке централизованного кислородоснабжения, "Draeger" (Германия) | шт. | 6 |  |
| Разд. 2, п.44, разд. 3, п.60, 61, 62. | Монтаж ингаляторов "Draeger" (Германия), в т.ч.: - Расходомер для кислорода, 0-16л со струбциной для крепления к системной рейке и шлангом стандарта DIN с коннектером и накидной гайкой для подключения увлажнителя; - Увлажнитель/распылитель 100%; - Комплект для ингаляции (шланг гофрированный L 1м - 2 шт., соединительная муфта - 1шт., маска силиконовая - 1шт.) | 1 шт. | 6 |  |
| Разд. 2, п.47, разд. 3, п.64 | Монтаж штатива для навесной капельницы с креплением на системную рейку | 1 шт. | 5 |  |
| Разд. 2, п.48, разд. 3, п.63 | Монтаж рельса крепежного (рейка системная) 20х40, L =1,5м с комплектом настенных креплений (4 шт) и боковыми заглушками "Dragеr" (Германия) | 1 шт. | 5 |  |
| Разд. 2, п.49, разд. 3, п.65 | Монтаж полки навесной под монитор для крепления на системную рейку | 1 шт. | 5 |  |
| Разд. 2, п.50, разд. 3, п.66 | Монтаж лампы для осмотра пациента с изменяемой геометрией для крепления на системную рейку | 1 шт. | 5 |  |
| Разд. 2, п.51,52; разд. 3, п.67 | Монтаж контрольно-отключающего устройства на 1 газ (О2) с указателем расхода газов "Draeger" (Германия) | 1 шт. | 1 | Технические характеристики прилагаются отдельно |