# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ЛОБНЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.01.2009г. № 12/57

О результатах выборочной проверки

реализации муниципальных контрактов

2008 года в городе Лобня

Рассмотрев отчет комиссии по осуществлению муниципального финансового контроля в городе Лобня «О результате выборочной проверки реализации муниципальных контрактов 2008 года в городе Лобня»,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «О результатах выборочной проверки реализации муниципальных контрактов 2008 года в городе Лобня» (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Совета депутатов Гречишникова Н.Н.

3. Решение вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в газете «Лобня».

Глава города Лобня									С.С. Сокол

«02» февраля 2009 г.

Председатель Совета депутатов

города Лобня

Н.Н. Гречишников

Отчет

о результатах  выборочных проверок реализации муниципальных контрактов 2008 года в городе Лобня

Решением Совета депутатов города Лобня № 199/51 от 25.09.08 г. утвержден план проверок реализации муниципальных контрактов. Было предусмотрено проанализировать и дать оценку выполнению четырех контрактов в сфере благоустройства территории города и трех контрактов в сфере ЖКХ.

Главной целью служило обеспечение эффективности реализации муниципальных контрактов, что предусматривает достижение своевременности и надлежащего качества

проводимых работ

Проверки осуществлялись путем изучения документов (контракты, сметы, техзадания, акты выполненных работ, счета на оплату работ и др.), кроме этого был проведен анализ фактического исполнения работ.

В ходе проверок проводились встречи, беседы с исполнителями муниципальных контрактов, указывались замечания и предложения по улучшению качества работ.

Муниципальный контракт № 32 от 25.01.08 г.

Уход за урнами и прилегающей к ним территорией.

Исполнитель контракта - ООО «ЛКБ»

Ответственный за проверку – Журавлева Т.В.

Цена контракта 3999,167 тыс. руб.

.

Расчет затрат произведен с учетом уборки каждый день и убираемой площади вокруг урн, равной 4 м².  В расчет взяты 704 урны.

Комиссия отмечает, что в основном данная работа проводилась удовлетворительно, однако имелись случаи нарушения режима уборки, как самих урн, так и прилегающей территории.

Учитывая специфику данного вида работы, комиссия считает необходимым чаще проводить контроль за своевременностью и качеством таких работ.

Муниципальный контракт №33 от 25.01.08г.

Уборка мусора вдоль дорог.

Исполнитель контракта  ООО «ЛКБ»

Ответственный за проверку – Краснов Д.В.

Цена контракта – 2832,5 тыс. руб.

Все необходимые документы имеются и проверены. Уборка проводилась с периодичностью один раз в три дня. Комиссия отмечает, что данная работа проводилась удовлетворительно. Оплата проводилась ежемесячно на основе актов о приеме выполненных работ.

Муниципальный контракт №43 от 07.02.08 г.

Ремонт и окраска спортивных площадок, изготовление и установка металлических ограждений.

Исполнитель контракта - ОАО «Лобненское ДРСУ»

Ответственный за проверку – Невский А.В.

Цена контракта 2195,0 тыс. руб.

В соответствии с контрактом было произведено авансирование работ в сумме 658,5 тыс. руб. В настоящее время произведен полный расчет.

Проверка осуществлялась в период с 7 по 12 ноября. Проверяемые объекты – спортивные площадки, расположенные по адресам: ул. Первая 7, Крупской 18, Юбилейная, Букинское шоссе 9, Чехова 7, Чехова 12, Крупской 24, Силикатная 4/1.

На момент проверки указанные спортивные площадки в рабочем состоянии, все площадки активно функционируют.

Все ограждения в объеме 3000 м установлены и на момент проверки в исправном состоянии.

Комиссия отмечает следующие замечания и предложения:

-  имеются небольшие повреждения в ограждении спортивных площадок (Первая 7, Крупской 18);

-  требуется дополнительное освещение (Первая 7, Крупской 18, Юбилейная, Крупской 24);

-  требуется небольшое выравнивание поверхности (Первая 7);

-  имеются нарушения искусственного покрытия (Крупской 18);

-  отсутствуют входные двери (Крупской 18);

-  при покраске ограждений желательно (по мнению жителей) применять разнообразие цветов.

Муниципальный контракт № 98 от 14.04.08 г.

Вывоз твердых бытовых отходов из частного сектора

Исполнитель контракта – ООО «ЛКБ»

Ответственный за проверку – Андреев С.А.

Сумма контракта -9100,0 тыс. руб.

Контрактом предусмотрен вывоз ТБО из микрорайонов: Восточный, Красная Поляна, Горки Киовские, Нестериха, Катюшки, Луговая.

Все необходимые документы комиссией проверены. Оплата работ производится на основе актов приема работ ежемесячно.

Работы выполняются постоянно.

В начале года имелись единичные случаи избыточного скопления ТБО, затем оперативно производилась уборка и вывозка.

Комиссия отмечает, что данная работа выполняется нормально.

Муниципальный контракт №106 от 29.04.08 г.

Исполнитель контракта – МП «Жилкомсервис»

Ответственный за проверку - Гречишников Н.Н.

Контракт заключен с целью выполнения комплекса ремонтно-профилактических работ для обеспечения сохранности жилого фонда города Лобня.

Для проверки были предоставлены документы на осуществление следующих работ:

- ремонт системы отопления по адресу: Лесная 29 - сумма 204,9 тыс. руб., исполнитель МП «Жилкомсервис»;

- ремонт подъездов после пожара по адресу: Аэропортовская 2 - сумма 299,9 тыс. руб., исполнитель МП «Жилкомсервис»;

- замена окон и дверей по адресу: 9 квартал 8, кв.79 -  сумма 51,9 тыс. руб., исполнитель МП «Жилкомсервис»;

- закупка электрических плит в кол-ве 3 ед., на сумму 22,8 тыс. руб. - исполнитель ООО «Торговый дом Фортуна»;

- закупка металлопроката на сумму 53,4 тыс. руб. -  исполнитель торгово-промышленная компания «Юкон»;

- ремонт подъезда по адресу: Ленина 8 - сумма 47,7 тыс. руб., исполнитель МП «Жилкомсервис»;

- ремонт системы отопления по адресу: Аэропортовская 10 - сумма 200,8 тыс. руб., исполнитель ООО «Водотеплотех»;

- обследование технического состояния лифтов по адресам:

1) Некрасова 7 (все подъезды) - общая  сумма равна 330,0 тыс. руб.

2) Ленина 16 (5п.), Ленина 27 (1п.) - сумма 49,8 тыс. руб., исполнитель ООО ПНЦ «Колис»;

- замена оконных блоков в подъезде по адресу: Мирная 32 - сумма 58,4 тыс. руб., исполнитель МП «Жилкомсервис»;

- замена оконных блоков в подъезде по адресу: Ленина 31 - сумма 78,1 тыс. руб., исполнитель МП «Жилкомсервис»;

- ремонт подъездного отопления в жилых домах -  сумма 244,0 тыс. руб., исполнитель ООО «Водотеплотех»;

- ремонт канализации по адресу: Молодежная 4а - сумма 79,4 тыс. руб., исполнитель ООО «Водотеплотех»;

- демонтаж асбоцементных плит, монтаж профлиста на лоджиях подъездов по адресам: Кольцевая 13 и 15 -  сумма 199,2 тыс. руб., исполнитель ООО «Универсалстрой-Л»;

- ремонт квартиры по адресу: Букинское шоссе 11/2, кв.48 -  общестроительные работы на сумму 54,2 тыс. руб., электромонтажные – на сумму 17,8 тыс. руб., исполнитель МП «Жилкомсервис»;

- ремонт подъездов домов в микрорайонах города -  сумма 842,0 тыс. руб., исполнитель ООО «Универсалстрой-Л»;

- закупка товарного бетона для ремонта отмосток на общую сумму 173,9 тыс. руб., исполнитель ОАО «Мордовцемент», микрорайоны города;

- закупка электроматериалов на сумму 75,1 тыс. руб. -  исполнитель ООО «Контэкса»;

- закупка насосов на общую сумму 135,1 тыс. руб. - исполнитель ООО «Мелиора».

Следует отметить, что на проведенные работы и закупки имеются все необходимые документы.

Кроме этого, комиссией проведена проверка фактического выполнения указанных  работ и услуг.

Муниципальный контракт  №120 от 19.05.08 г.

Выполнение работ по ремонту вентиляционных каналов жилищного фонда города Лобня.

Исполнитель ООО «Универсал строй-Л»

Ответственный за проверку – Тур А.Н.

Цена контракта 866,0 тыс. руб.

В рамках контракта выполнен ремонт 19 вентиляционных оголовков, по адресам:

Мирная 6,12,19

Монтажников 6

Ленина 39,41

Дружбы 4,

Строителей 5,7,9

Деповская 2.

Все необходимые документы представлены. Проверено фактическое выполнение работ. Качество удовлетворительное.

Муниципальный контракт №121 от 19.05.08 г.

Выполнение работ по ремонту балконов жилищного фонда города Лобня.

Исполнитель ООО «Универсалстрой – Л».

Ответственный за проверку – Плонский В.Г.

Цена контракта 823,6 тыс. руб.

При реализации контракта выполнены работы по ремонту балконов в домах:

Ленина 47,

Московская 1,

Московская 3,

Деповская 2,

Аэропортовская 16,

9 квартал 5.

Необходимые документы имеются в полном объеме.

Комиссия отмечает, что большинство работ проведены в соответствии с наказами избирателей на 2008 год.

В целях сохранения и ускорения в 2009 году темпов проведения ремонтно-восстановительных и профилактических работ в жилом фонде, направленных на поддержание активной жизнедеятельности города комиссия предлагает: заблаговременно подготовить необходимую документацию с требуемыми экономическими расчетами и обоснованием, своевременно провести торги на выполнение муниципального заказа и заключить контракты на 2009 год.