# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ЛОБНЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.02.2010 г. № 28/13

О результатах выборочной проверки

муниципальных контрактов 2009 года

в городе Лобня

Рассмотрев отчет комиссии по осуществлению муниципального финансового контроля в городе Лобня «О результатах выборочной проверки реализации муниципальных контрактов 2009 года в городе Лобня»,

Совет депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить отчет «О результатах выборочной проверки реализации муниципальных контрактов 2009 года в городе Лобня» (прилагается).

- Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Совета депутатов Гречишникова Н.Н.

- Решение вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в газете «Лобня».

Глава города Лобня								С.С. Сокол

«01» 03. 2010 г.

Председатель Совета депутатов

города Лобня

Н.Н. Гречишников

О результатах выборочных проверок реализации муниципальных контрактов 2009 года в городе Лобня.

Решением Совета депутатов города Лобня № 170/5  от 27.08.09 г. утвержден план проверок реализации муниципальных контрактов. Было предусмотрено проанализировать и дать оценку выполнению пятнадцати муниципальных  контрактов: восьми контрактов на выполнение ремонтно-восстановительных работ в сфере образования, трёх контрактов в сфере благоустройства территории города, два  контракта, регламентирующие  решение вопросов  обеспечения питания  в образовательных  учреждениях, один контракт  на проведение работ по восстановлению  ливневой канализации, один контракт по реализации  целевой программы «Информационная система города Лобня».

Главной целью служило - обеспечение эффективности реализации муниципальных контрактов, что предусматривает достижение своевременности и надлежащего качества проводимых работ.

В ходе проверки осуществлялся анализ финансовых документов, наличие и состояние смет расходов, контрактов на выполнение муниципальных заказов, проверка фактического выполнения работ, услуг, его эффективности, качества, соблюдения целевого использования финансовых средств.

В ходе проверок проводились встречи, беседы с исполнителями муниципальных контрактов, указывались замечания и предложения по улучшению качества работ.

Комиссией были проверены следующие муниципальные контракты:

- Муниципальный контракт № 16 от 11.01.09 г.

на вывоз твердых бытовых отходов из частного сектора.

Заказчик работ – Администрация города Лобня.

Исполнитель  - ООО «Эко-Жилком».

Ответственный за проверку - Андреев С.А.

Сумма контракта – 10 400,0 тыс. руб.

Контрактом предусмотрен вывоз ТБО из микрорайонов: Восточный, Красная Поляна, Горки Киевские, Нестериха,  Катюшки, Луговая.

Все необходимые документы комиссией проверены. Оплата работ производилась на основе актов приема  работ ежемесячно. Работа выполнялась  постоянно. Комиссия отмечает, что данная работа выполнялась удовлетворительно. Однако, учитывая специфику данного вида работы, комиссия считает необходимым чаще проводить контроль за своевременностью и качеством таких работ.

- Муниципальный контракт № 5 от 11.01.09 г.

на уборку мусора вдоль автотрасс города Лобня.

Заказчик работ – Администрация города Лобня.

Исполнитель  - ООО «Лобненский  комбинат благоустройства».

Ответственный за проверку - Тур А..Н.

Сумма контракта – 3 200,0 тыс. руб.

В результате проверки установлено:

- стоимость работ определена на основании сметы и утверждена в Протоколе соглашения о контрактной стоимости работ по уборке мусора вдоль автотрасс по городу Лобня от 11.01.2009 г.;

- в связи с уточнением объёмов работ по уборке мусора и их уменьшением, в мае 2009 года цена контракта согласно дополнительного соглашения от 29. 05. 2009 г. уменьшена

на сумму 725000,00 рублей;

- условия контракта №5 от 11.01.2009 г. на выполнение работ по уборке мусора вдоль автотрасс города Лобня и порядок его заключения в целом соответствуют действующему законодательству;

- оплата работ производилась из местного бюджета своевременно и в полном объёме;

- приёмка работ по уборке мусора вдоль автотрасс производилась в соответствии с установленным порядком и отражалась в ежемесячных Актах.

Выводы: Муниципальный контракт №5 от 11.01.2009 г. и порядок его исполнения сторонами соответствуют положениям Федерального Закона № 94 ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Муниципальный контракт № 17  от   11.  01 .09   г.

на выполнение работ по содержанию урн и уборке прилегающей территории вокруг них по городу Лобня.

Заказчик работ – Администрация города Лобня.

Исполнитель – ООО «Премьер-сервис»

Ответственный за проверку - Краснов Д.В.

Цена контракта 3267,0 тыс. руб.

Расчет затрат произведен с учетом ухода за урнами через день и уборки прилегающей  к ним территории  равной 2816 м2. В расчет взяты 704 урны.

- В  связи с уточнением объёмов работ по содержанию урн и уборке прилегающей территории вокруг них,  согласно  дополнительного соглашения  от 28. 05. 2009 г., цена контракта уменьшена на сумму 848 412,0 рублей. Оплата работ производилась своевременно и в полном объёме.  Комиссия отмечает, что в основном данная работа проводилась удовлетворительно, однако имелись единичные случаи нарушения режима уборки как самих урн, так и прилегающей территории. Учитывая специфику данного вида работы, комиссия считает необходимым чаще проводить контроль за своевременностью и качеством таких работ.

- Муниципальный контракт № 20 от 23.01.09 г.

на поставку готового питания для МДОУ № 2 «Полянка», МДОУ №4 «Ручеёк».

Заказчик услуг - Управление образования города Лобня.

Исполнитель  - УМП «Комбинат школьного питания  города Лобня»

Ответственный за проверку - Кашин А.В.

Контракт на поставку готового питания заключен на основании результатов конкурса, состоявшегося  29.12.08г.;

Цена контракта - 3 911 700,00 руб.

По  условиям контракта  трехразовым питанием с усиленным полдником обеспечивались  332 детей и  одноразовым питанием  60 сотрудников.

Оплата по данному контракту производилась своевременно и в полном объеме.

Согласно контракту разрабатывается 20 дневное меню, которое утверждается руководителем организации исполнителя и согласовывается с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

УМП «Комбинат школьного питания» свои обязательства по обеспечению питанием в основном выполняет. Особая важность данного вопроса свидетельствует о необходимости и в дальнейшем уделять этому вопросу больше внимания.

- Муниципальный контракт № 49  от  07.05.09 г.

на выполнение работ по целевой  программе  «Информационная система города Лобня.

Заказчик работ – Администрация города Лобня.

Исполнитель - ООО «Лобелек ИС».

Ответственный за проверку - Невский А.В.

Сумма контракта – 2 000 000,0 руб.

Контрактом предусмотрено выполнение работ по целевой программе «Информационная система города Лобня».

Все необходимые документы комиссией проверены. В контракте и дополнительном соглашении имеется протокол соглашения о контрактной стоимости работ с полным перечнем наименовании работ. Согласно актов и счетов-фактур все работы были выполнены до «23» декабря 2009 года. Все работы оплачены, что подтверждено платежным поручением и актом сверки взаимных расчетов по состоянию на «31» декабря 2009 года. По данному муниципальному контракту в полном объеме выполнены работы:

-по техническому обслуживанию телекоммуникационной сети;

-по технической поддержке городской системы видеонаблюдения;

-осуществление поддержки системы городской информационной безопасности;

-по разработке технического задания на создание вынесенной  ЛВС

Комиссия отмечает, что работа по данному контракту выполнена удовлетворительно.

- Муниципальный контракт № 29 от 25.05.09 г.

на текущий ремонт системы отопления в МДОУ №7 «Ягодка».

Заказчик работ - Управление образования города Лобня.

Исполнитель - ООО «Водотеплотех».

Ответственный за проверку – Журавлёва Т.В.

Сумма контракта – 248 233, 00  руб.

Протокол соглашения о контрактной стоимости работ по текущему ремонту системы отопления, локальная смета имеются, подписаны обеими сторонами.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт выполненных работ и платежные поручения подтверждают выполнение работ и оплату в полном объеме.

Комиссия отмечает, что данная работа выполнена удовлетворительно. Система в настоящее время работает исправно.

- Муниципальный контракт № 31 от 01.06.2009 г

на текущий ремонт системы холодного водоснабжения в МОУ СОШ № 4

Заказчик работ - Управление образования города Лобня.

Исполнитель - ООО «Водотеплотех»

Ответственный за проверку – Гречишников  Н..Н.

Цена контракта 426826,0 руб.

Локальная смета, протокол соглашения о контрактной стоимости работ по текущему ремонту систем холодного водоснабжения в МОУ СОШ № 4 имеются, подписаны обеими сторонами.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 28.06.2009 года, акт выполненных работ от 28.06.2009 года, платежное поручение от 02.07.2009 года подтверждают выполнение работ и оплату в полном объеме.

Фактически при проверке комиссией установлено, что работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполнены в полном объеме и качественно. Претензий со стороны руководства школы нет. Система в настоящее время работает исправно.

- Муниципальный контракт №33  от 07.07.09г.

на выполнение работ по ремонту канализации в МОУ СОШ № 8.

Заказчик работ - Управление образования города Лобня.

Исполнитель - ООО «Водотеплотех».

Ответственный за проверку – Невский   А..В.

Цена контракта 199 909,00  руб.

Комиссии были предъявлены следующие документы:

1.Муниципальный контракт;

2.Приложение №1 к Контракту;

3. Локальная смета;

4. Акт выполненных работ по форме КС-2;

5.Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

6. Счет на оплату;

7. Платежное поручение №16084 от 13.10.2009 г.;

Претензий по качеству выполненных работ от директора СОШ №8 не поступило. Фактически при проверке комиссией установлено, что указанные в контракте работы выполнены. Оплата работ проводилась своевременно и в полном объёме. Система в настоящее время работает исправно.

9. Муниципальный контракт № 35 от 08.07.09 г.

на выполнение работ по ремонту кровли  в МДОУ №9  « Колокольчик ».

Заказчик работ - Управление образования города Лобня.

Исполнитель - ООО «Эл-Пром».

Ответственный за проверку – Невский А.В.

Сумма контракта – 434 000, 00  руб.

Комиссии были предъявлены следующие документы:

1.Муниципальный контракт;

2.Приложение №1 к Контракту;

3. Локальная смета;

4. Акт выполненных работ по форме КС-2;

5.Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

6. Платежное поручение №16084 от 13.10.2009 г.;

Претензий по качеству выполненных работ от заведующей МДОУ №9 не поступило. Оплата работ проводилась своевременно и в полном объёме. Фактически при проверке комиссией установлено, что указанные в контракте работы выполнены удовлетворительно.

10.   Муниципальный контракт № 37 от 09.07.09г.

на выполнение работ по ремонту отмостки в МОУ СОШ № 4.

Заказчик работ - Управление образования города Лобня.

Исполнитель - ООО «Эл-Пром».

Ответственный за проверку – Гречишников  Н..Н.

Цена контракта 240 тыс. руб.

Локальная смета, протокол соглашения контрактной стоимости работ имеется, подписаны обеими сторонами. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 21.09.2009 года.

Акт о приемке выполненных работ от 21.09.2009 года, платежное поручение № 14716 от 28.09.2009 г. подтверждают выполнение работ и оплату в полном объеме.

Фактически при проверке комиссией установлено, что указанные в контракте работы выполнены.

- Муниципальный контракт № 38 от 14.07.09 г.

на поставку готового питания для МДОУ № 1 «Чайка».

Заказчик контракта - Управление образования города Лобня.

Исполнитель контракта  - ООО «КЛЭП плюс»

Ответственный за проверку – Гречишников  Н..Н.

Контракт на поставку готового питания заключен на основании результатов конкурса, состоявшегося  29.06.09г.;

Цена контракта- 1 630 925,00  руб. (трехразовое с усиленным полдником). Обеспечиваются трехразовым питанием 239 детей и одноразовым 52 сотрудника.

Оплата по данному контракту производится своевременно и в полном объеме.

Претензий по данному вопросу нет.

Разрабатывается меню, которое утверждается руководителем организации исполнителя и согласовывается с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Фактически установлено, что меню соблюдается в детском саду в полной степени; по данным работников детского сада, заведующей производством обязательства организации, обеспечивающей питание в детском саду, выполняются добросовестно. Питанием довольны и дети и взрослые. Срывов в поставке продуктов не бывает.

По общей оценке выполнения данного контракта замечаний комиссия не отмечает.

12. Муниципальный контракт  № 39 от 14.07.09 г.

на выполнение работ по ремонту  кровли в  СОШ № 5

Заказчик работ - Управление образования города Лобня.

Исполнитель – ЗАО фирма  «Картас-1».

Ответственный за проверку – Краснов Д..В.

Сумма контракта – 1 157, 0 тыс.  руб.

Протокол соглашения о контрактной стоимости работ по  ремонту кровли, локальная смета имеются, подписаны обеими сторонами.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт выполненных работ и платежные поручения подтверждают выполнение работ и оплату в полном объеме.

Претензий по качеству выполненных работ от директора СОШ №5 не поступило. Фактически при проверке комиссией установлено, что указанные в контракте работы выполнены.

- Муниципальный контракт № 45 от 21.07.09 г.

на выполнение работ по ремонту санузлов в МДОУ №7 «Ягодка».

Заказчик работ - Управление образования города Лобня.

Исполнитель - ООО «Эл-Пром».

Ответственный за проверку – Журавлёва Т.В.

Сумма контракта – 59 000, 00  руб.

Протокол соглашения о контрактной стоимости работ по  ремонту санузлов, локальная смета имеются, подписаны обеими сторонами.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт выполненных работ и платежные поручения подтверждают выполнение работ и оплату в полном объеме.

Претензий по качеству выполненных работ от заведующей МДОУ №7 не поступило. Система в настоящее время работает исправно. Фактически при проверке комиссией установлено, что указанные в контракте работы выполнены.

14. Муниципальный контракт № 47 от 24.07.09 г.

на выполнение работ по ремонту кровли  в МДОУ №6 «Берёзка».

Заказчик работ - Управление образования города Лобня.

Исполнитель - ООО «Эл-Пром».

Ответственный за проверку – Журавлёва Т.В.

Сумма контракта – 276 000, 00  руб.

Протокол соглашения о контрактной стоимости работ по  ремонту кровли, локальная смета имеются, подписаны обеими сторонами.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт выполненных работ и платежные поручения подтверждают выполнение работ и оплату в полном объеме.

Кроме этого, комиссией проведена проверка фактического выполнения указанных работ и услуг.  Работа по данному контракту выполнена удовлетворительно.

- Муниципальный контракт № 209 от 10.07.2008г. на выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы ливневой канализации от пруда мкр. Москвич через улицы Победы и Мирная

Заказчик - Администрация города Лобня.

Исполнитель - ООО «Лобненский водоканал»

Ответственный за проверку – Гречишников  Н..Н.

Цена контракта - 6433265, 16 рублей.

Локальный сметный расчет, протокол соглашения о контрактной стоимости ремонтных работ по восстановлению работоспособности системы ливневой канализации имеются, подписаны обеими сторонами.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 27.10.08 года, акт выполненных работ от 27.10.08 года, платежные поручения от 22.04.2009 года (сумма 875 тыс. руб.), от 2.06.2009 года (сумма 2,5 млн. руб.), от 04.06.2009 года (сумма 460 тыс. руб.), от 29.06.2009 года (сумма 2598265,16 руб.) подтверждают выполнение работ и оплату в полном объеме.

Фактически при проверке комиссией установлено, что указанные в контракте работы выполнены в полном объеме, в настоящее время данная система в рабочем состоянии.

Таким образом, по мнению комиссии по осуществлению муниципального финансового контроля в городе Лобня, заключение контрактов на выполнение муниципальных заказов произведено в установленные сроки и с соблюдением предъявляемых требований. План работы комиссии по осуществлению проверок муниципальных контрактов  в 2009 году выполнен полностью.

О задачах комиссии на 2010 год я скажу при отчете «О работе комиссии за 2009 год».

Спасибо.